Smlouva o Dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem:  			Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupeno:			PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem

IČ: 				000 81 531

Osoba oprávněna jednat

ve věcech technických:	Mgr. Jan Vácha, cyklokoordinátor

bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s.

číslo účtu:			78-4632170217/0100

(dále jen „město Ústí nad Labem“ nebo „Smluvní strana“)

2. Město Trmice

se sídlem:			Fügnerova 448/29, 400 04 Trmice

zastoupeno: 			Mgr. Janou Oubrechtovou, starostkou

IČ:				00674010

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:	Mgr. Jana Oubrechtová, starostka

osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:	Tomáš Kupec, místostarosta

bankovní spojení: 		Komerční banka, a.s.

číslo účtu:  			19-18621411/0100

(dále jen „město Trmice“ nebo „Smluvní strana“)

(město Ústí nad Labem a město Trmice dále označovány samostatně jen „Objednatel“ nebo společně „Objednatelé“)

a

3. (doplní Zhotovitel)

zastoupená/ý: 				(doplní Zhotovitel)

se sídlem:				(doplní Zhotovitel)

IČO: 					(doplní Zhotovitel)

DIČ: 				(doplní Zhotovitel)

bankovní spojení:			(doplní Zhotovitel)

číslo účtu: 				(doplní Zhotovitel)

Pověřená osoba k jednání: 		(doplní Zhotovitel)

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Smluvní strana“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o Dílo na zhotovení projektové dokumentace v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

I. Preambule

- Tato smlouva je uzavřena mezi Objednateli a Zhotovitelem na základě zadávacího řízení pro plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Cyklostezka Milada – PDSP“.

- Objednatel tímto upozorňuje Poskytovatele a Poskytovatel bere na vědomí, že na předmět plnění bude hledán finanční zdroj pro možné spolufinancování z dotační výzvy Příprava projektů pro veřejný sektor – Ústecký kraj z Operačního programu Spravedlivá transformace 2021-2027.

II. Účel smlouvy

- Účelem této Smlouvy je realizace Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky a nabídky Zhotovitele, které tvoří přílohu této Smlouvy (dále jen „Zadávací dokumentace“) dostupná na: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/profile_display_2.html.

- Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednatelům splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

- v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v Zadávací dokumentaci,

- v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace.

- Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednatelům v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

III. Předmět smlouvy

- Předmětem této Smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení (DUR/DSP) a včetně položkového rozpočtu stavby a soupisu provedených prací, a výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) pro realizaci stavby Cyklostezky Milada (dále jen „Dílo“). Projektová dokumentace bude rozdělena na dvě části, a to na část Cyklotrasy navržené pro město Ústí nad Labem a pro město Trmice dle přílohy č. 1 této Smlouvy.

- Rozsah a specifikace předmětu plnění, zejména jeho věcné, místní a časové vymezení související s poskytováním konkrétních prací je vymezeno v této Smlouvě, v zadávací dokumentaci a ve vypracovaných studiích (dostupné na: https://zakazky.usti-nad-labem.cz/contract_display_1878.html).

- V rámci předmětu plnění bude provedeno:

- Geodetické zaměření, zpracování průzkumů a sond

- Zpracování konceptu Díla pro realizaci stavby Cyklostezky Milada (dále jen „stavba“)

- Zpracování kompletní dokumentace DUSP

- Získání stanovisek DOSS, vlastníků pozemků a správců sítí

- Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí (dále jen „ÚR“) a stavebního povolení (dále jen „SP“) včetně jeho vydání

- Zpracování dokumentace pro provedení stavby, vytvoření podrobného položkového rozpočtu a autorský dozor

- Projektová dokumentace (dále jen „PD“) bude vycházet z vypracovaných studií a nákresů vedení tras.

- Předmět plnění bude provedeno v těchto fázích:

1 výkonová fáze projektu – přípravné práce:

- Zajištění výškopisu a polohopisu uvedené trasy, zpracování průzkumů a sond, zajištění informací i existenci sítí.

2. výkonová fáze projektu:

- zhotovení konceptu projektové dokumentace pro společné uzemní rozhodnutí a stavební povolení

- Zajištění konceptu PD

- Zpracování návrhu dokumentace stavby (zprávy, situace širších vztahů a vazeb, výkresy návrhu, řezy v potřebném měřítku, členění dle stavebních objektů), návrh úprav technické infrastruktury, přeložek dotčených sítí, včetně povolení a doplnění přeložek sítí technické infrastruktury vyvolaných projektem.

- Zapojení dalších potřebných profesí, včetně jejich koordinace

- Předpokládá se min. 1x projednání s Objednateli v sídle města Ústí nad Labem

3. výkonová fáze projektu:

- Zpracování kompletní dokumentace pro společné uzemní rozhodnutí a stavební povolení, zajištění kompletní PD, předpokládá se min. 1x projednání s Objednateli v sídle města Ústí nad Labem

4. výkonová fáze projektu:

- získání stanovisek DOSS, vlastníků pozemků a správců sítí

- Zajištění inženýrské činnosti k vydání stavebního povolení

- Zajištění inženýrské činnosti k vydání územního rozhodnutí

- Zajištění předběžných stanovisek DOSS, správců IS, komunikace a PČR DI

- Předběžné projednání návrhu s dotčenými organizacemi, vlastníky technické

- infrastruktury, vlastníky dotčených pozemků, zapracování dokladů do PD

- Projednání návrhu s věcně příslušným odborem pro vydání koordinovaného stanoviska

- Zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy (DOSS)

- Zajištění stanovisek správců a majitelů inženýrských sítí (SIS)

- Zajištění stanovisek majitelů dotčených nemovitostí a pozemků

5. výkonová fáze projektu:

- Podání žádosti o vydání ÚR a SP

- Zajištění podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení

- Vyhotovení finální dokumentace stavby (zprávy, situace širších vztahů a vazeb

- výkresy v potřebných měřítcích, řezy, detaily, členění dle stavebních objektů), návrh úprav technické infrastruktury, přeložek dotčených sítí)

- Vyhotovení předběžného propočtu kompletních nákladů na stavební práce

- Předání kompletní projektové dokumentace objednateli

6. Autorský dozor

- po dobu realizace stavby dle vyhotovené PD.

- Rozsah PD a dalších úkonů, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, je následující a zhotovitel bude vycházet ze závazných ČSN, norem a souvisejících právních předpisů:

  - dle zákona č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů;

  - projektová dokumentace pro společné stavební řízení (územní rozhodnutí a stavební povolení) dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb;

  - v členění a rozsahu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů

  - projekt bude autorizován oborem dopravní stavby

- Projektová dokumentace bude předána následovně: 5× v tištěné formě ve formátu + 1× na CD ve formátu .pdf a ve formátu .dwg (všechny paré projektové dokumentace budou opatřeny autorizačním razítkem a podpisem).

- Objednatelé si vyhrazují právo PD v rozpracovanosti. Objednatelé si vyhrazují právo měnit, doplňovat či rozšiřovat návrh rozsahu stavebních úprav a Zhotovitel je povinen tyto úpravy zapracovat, případně navrhnout svou alternativu za účelem získání optimálního řešení.

- Zhotovitel je povinen účastnit se jednání vždy po výzvě Objednatele, a při výkonu autorského dozoru se účastnit kontrolních dní s předpokladem 1x týdně.

- Součástí předmětu plnění není radonový průzkum a případné, úřady ke stavbě vyžádané, studie a expertízy (doprava, ochrana přírody, archeologie, hlukové a podobné), které nejsou obvyklou součástí projektu.

- Zhotovitel je oprávněn vyhotovit čistopis PD v rozpracovanosti jednotlivých stupňů, tak i v závěru až po odsouhlasení finálního návrhu PD Objednateli.

- Provedení Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací a služeb, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné.

- Součástí předmětu plnění je součinnost v rámci zpracování odpovědí na případné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, které se mohou vyskytnout během zadávacího nebo výběrového řízení na výběr Zhotovitele stavby, týkající se projektové dokumentace a soupisu prací, a stejně tak i součinnost při výběru zhotovitele stavby. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli písemně podklady pro odpověď na žádost i o vysvětlení zadávací dokumentace, které se vyskytnou během zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, týkající se projektové dokumentace a soupisu prací, ve lhůtě do 2 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení od Objednatele. Písemné podklady pro odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace budou srozumitelné včetně případných oprav v projektové dokumentaci (technické zprávy, výkresová část, soupis prací a jiné).

- Zhotovitel se zavazuje k provedení předmětu planění pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí a Objednatel se zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit za něj cenu.

- V případě, že při plnění této smlouvy dojde ke změně legislativy, která nahradí předpisy uvedené v tomto ustanovení či v jiném článku této Smlouvy, pak je Zhotovitel povinen provést předmět plnění v souladu s novou legislativou.

- Cena dle čl. V. této smlouvy zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků Zhotovitele

- Veškeré termíny dle této Smlouvy mohou být po dohodě (pouze písemným dodatkem ke smlouvě) přiměřeně prodlouženy v důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy, a to max. o dobu trvání takových překážek. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy. Prodloužení se považuje za vyhrazenou změnu. Za takové překážky se považují zejména, nikoliv však výlučně:

  - překážky ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků nebo správců dotčených parcel či budov, ze strany vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, které objektivně znemožňují nebo podstatně omezují provádění Díla, a kterým Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit.

- Zhotovitel je povinen při jednání s těmito subjekty postupovat aktivně a bezodkladně. V případě vzniku prodlevy ze strany těchto subjektů musí být Zhotovitel schopen písemně doložit, že nebylo v jeho možnostech projednat a zajistit příslušné doklady od těchto subjektů nejpozději v daných termínech.

  - překážky v podobě opatření přijatých orgány veřejné moci za účelem předejití nebo omezení šíření nakažlivé choroby znemožňující nebo podstatně omezující provádění Díla.

- Termín pro předání příslušné projektové dokumentace může být přiměřeně prodloužen v případě, že dojde ke změně sjednaného rozsahu Díla postupem v souladu s touto Smlouvou, a to o dobu nezbytně nutnou k provedení takové změny. Takové prodloužení bude provedeno pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této Smlouvy. Toto prodloužení se považuje za vyhrazenou změnu.

- Objednatelé si v zadávací dokumentaci vyhradili možnost použití jednacího řízení bez uveřejnění (dále jen „JŘBU“) pro poskytnutí nových služeb souvisejících s plněním Dílem vybraným zhotovitelem za předpokladu, že

- podmínky pro nové služby odpovídají podmínkám pro použití JŘBU dle ustanovení § 66 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“),

- předpokládaná hodnota nových služeb nepřevyšuje 30 % předpokládané hodnoty veřejné zakázky a

- v zadávací dokumentaci uvede předpokládanou dobu a rozsah poskytnutí nových služeb.

- Objednatelé mohou za splnění ZZVZ stanovených podmínek zadat dodatečné služby rovněž v JŘBU - např. z důvodu ochrany výhradních práv nebo je-li takový postup nezbytný v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou Objednatelé nemohli předvídat a ani ji nezpůsobili, a současně nelze dodržet lhůty pro otevřené řízení, užší řízení nebo jednací řízení s uveřejněním; v případě podlimitní veřejné zakázky rovněž lhůty ve zjednodušeném podlimitním řízení.

- Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním Díla v místě předání Objednatele.

- Změny, doplňky nebo rozšíření předmětu Díla při jeho realizaci se řídí ustanovením § 222 ZZVZ.

IV. Místo plnění a předání Díla, čas plnění Díla

- Místem předání předmětu plnění této Smlouvy je Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem, místem plnění pozemky určené k realizaci stavby (viz Mapový výkres), a sídlo Zhotovitele.

- Zhotovitel je povinen zahájit práce na provedení Díla neprodleně od nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že řádně a odborně provedené Dílo (konkrétně výkonová fáze 1. až 5.) bude bez vad a nedodělků předána Objednateli nejpozději do 31. 5. 2025. Výkon autorského dozoru proběhne po dobu realizace stavby na základě vytvořené PD.

- Zhotovitel je povinen předat zhotovené Dílo bez vad a nedodělků Objednateli v termínu stanoveným v odst. 2  tohoto článku této smlouvy. O předání a převzetí Díla i dílčích částí, bude sepsán předávací protokol.

- Při předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat Objednatelům veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.

- Řádné dokončení Díla je závislé na řádném a včasném splnění součinnosti Smluvních stran uvedené v čl. VII této smlouvy. Po dobu prodlení Objednatelů s poskytnutím sjednaných součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním předmětu této smlouvy. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl Dílo v důsledku prodlení Objednatelů dokončit, je možné s výslovným souhlasem Objednatelů prodloužit stanovený termín dokončení Díla o dobu shodnou s prodlením Objednatelů v plnění jeho součinností.

- Při předání a převzetí Díla bude na základě kontroly provedené Objednateli protokolárně ověřeno, zda poskytnuté plnění dle této Smlouvy vedlo k výsledku, ke kterému se Smluvní strany zavázaly touto Smlouvou, a to porovnáním skutečného rozsahu provedených prací na díle a jejich vlastností s jejich závaznou specifikací uvedenou v této Smlouvě.

V. Cena a platební podmínky

- Objednatelé se zavazují zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)	             …………..,.. ..Kč (doplní Zhotovitel)

DPH 21 %                                                               ……….,…. Kč (doplní Zhotovitel)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Cena včetně DPH                                  …………,… Kč (doplní Zhotovitel)

(Slovy: „………………………………………………………………..(doplní Zhotovitel)“)

Z toho činí cena:

za Cyklotrasu pro město Ústí nad Labem …………(doplní Zhotovitel) Kč bez DPH

za Cyklotrasu pro město Trmice …………..(doplní Zhotovitel) Kč bez DPH

- Cena za provedení Díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s provedením Díla. Nad rámec této ceny nepřísluší Zhotoviteli za provedení prací na díle žádná jiná odměna, pokud není dále v tomto odstavci stanoveno jinak. V případě, že realizace Stavby nebude ukončena do 5 let po dokončení projekčních činností, je Zhotovitel oprávněn navýšit cenu za autorský dozor, o inflaci stanovenou ČSÚ. V případě, že zadávací řízení na výběr zhotovitele Stavby nebude zrealizováno v průběhu 3 následujících let od data předání DPS Objednateli, je Zhotovitel oprávněn navýšit cenu za součinnost při výběru zhotovitele stavebních prací, o inflaci stanovenou ČSÚ.

- Cena za provedení Díla je splatná na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Zhotovitelem a doručeného na adresu Objednatelů v listinné či elektronické formě. K ceně bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši. Každá faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOÚ“).

- Fakturace bude provedena na základě samostatných a oddělených faktur pro město Ústí nad Labem a město Trmice zvlášť, a to dle Cyklotrasy navržené pro město Ústí nad Labem a pro město Trmice dle přílohy č. 1 této Smlouvy, a to ve výši 98% ceny Díla dle čl. V. odst. 1. Zbylé 2% budou proplaceny po ukončení autorského dozoru.

- V případě, že Zhotovitelem vystavená faktura nebude obsahovat všechny náležitosti dle odst. 4 této Smlouvy nebo nebude splňovat náležitosti daňového dokladu, jsou Objednatelé oprávněni ve lhůtě do deseti pracovních dnů od jejího obdržení fakturu vrátit Zhotoviteli k opravě či doplnění. Lhůta splatnosti ceny za provedené Dílo v takovémto případě počíná běžet ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury Objednateli. Nevrátí-li Objednatelé Zhotoviteli fakturu ve lhůtě specifikované v tomto odstavci, má se za to, že k faktuře Objednatel nemá výhrady.

- Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení Objednateli.

- Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohové platby.

- V případě, že některé ze stran této Smlouvy vznikne nárok na zaplacení Smluvní pokuty, zašle tato Smluvní strana společně s výzvou k uhrazení pokuty dle této Smlouvy fakturu na částku ve výši Smluvní pokuty splňující náležitosti daňového dokladu podle ZDPH a účetního dokladu podle ZOÚ druhé Smluvní straně. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury Smluvní straně povinné k její úhradě.

- V případě, že některé ze Smluvních stran vznikne nárok na náhradu škody, zašle druhé Smluvní straně písemné vyúčtování - fakturu s náležitostmi účetního dokladu podle ZDPH a ZOÚ s přesnou výší požadované náhrady, popisem vady popř. jiné události, jíž škoda vznikla a odkazem na konkrétní povinnost druhé Smluvní strany, jejíž porušení způsobilo vznik škody. Náhrada škody je splatná do 30 dnů ode dne doručení řádného vyúčtování druhé Smluvní straně.

- Objednatelé budou hradit přijatou fakturu pouze bankovním převodem na bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

- Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ZDPH, zaplatí Objednatelé pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě příslušnému správci daně.

- Smluvní strany se dohodly, že Objednatelé jsou oprávněni jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku proti splatné či nesplatné pohledávce Zhotovitele, a to i částečně, bez ohledu na to, zda pohledávky vznikly na základě této smlouvy.

VI. Práva a povinnosti Smluvních stran při provádění Díla

- Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu vyplývajícím z této Smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, normami a technickými podmínkami, platnými pro prováděné Dílo. Zhotovitel odpovídá za dodržení veškerých obecně závazných právních předpisů rovněž ze strany všech osob, které se budou fyzicky podílet na provedení Díla.

- Zhotovitel je povinen po dobu plnění této Smlouvy splňovat veškeré základní kvalifikační předpoklady či obdobné předpoklady nebo podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. V případě, že Zhotovitel přestane splňovat jakýkoliv z těchto předpokladů, je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost Objednateli ohlásit s tím, že do 10-ti pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady k opětovnému prokázání splnění těchto předpokladů.

- Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla řídit pokyny Objednatelů. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnost pokynů či návrhů daných mu Objednateli, na rizika vyplývající z Objednatelů požadovaných prací na Díle, pokud neodpovídají obvyklým postupům předmětného plnění či podmínkám bezpečnosti práce, včetně důsledků pro kvalitu a termín poskytnutí příslušných prací na Díle, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení své odborné péče.

- Zhotovitel je povinen Objednatelé průběžně informovat o stavu rozpracovaného Díla, na žádost předkládat Objednatelům k nahlédnutí dosud realizovanou část Díla a průběžně s ním rozpracované Dílo konzultovat.

- Zhotovitel se zavazuje před zahájením projektových prací důsledně prověřit veškeré situace související s daným objektem a zahrnout všechny vlivy budoucí stavby a kalkulace, které lze předpokládat, do projektové dokumentace tak, aby se snížil vznik možných víceprací.

- Objednatelé si vyhrazují právo měnit, doplňovat či rozšiřovat návrh stavebních úprav a dispozičního uspořádání a Zhotovitel je povinen tyto úpravy zapracovat, případně navrhnout svou alternativu za účelem získání optimálního řešení. Po odsouhlasení finálního návrhu projektové dokumentace Objednateli je možné vyhotovit čistopis projektové dokumentace.

- Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovaného Díla, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci, a je povinen doložit kontrolovatelným způsobem splnění všech základních požadavků na Dílo dle platné legislativy.

- Pro stavbu realizovanou na základě Díla mohou být v díle navrženy jen takové výrobky a konstrukce, které splňují všechny vlastnosti a technické požadavky kladené na tyto platnými právními předpisy.

- U stavebních výrobků navržených v Díle musí Zhotovitel uvést specifikaci jejich vlastností. U stavebních výrobků navržených v Díle, na něž se vztahuje právní úprava obsažená v nařízení vlády č. 163/2002 Sb., musí Zhotovitel uvést specifikaci jejich vlastností dle ČSN vycházejících ze zpracované projektové dokumentace. U stavebních výrobků navržených v Díle, na něž se vztahuje právní úprava obsažená v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 musí Zhotovitel uvést specifikaci jejich stavebně technických vlastností dle požadavků harmonizovaných evropských norem ČSN EN (Normy výrobků) vycházejících ze zpracované projektové dokumentace.

- Není-li Zhotovitel způsobilý některou část Díla vypracovat sám, je povinen přizvat ke spolupráci na vypracování této části příslušně specializovanou a autorizovanou osobu, a to vždy s předchozím souhlasem Objednatelů. Vypracování části Díla přizvanou specializovanou a autorizovanou osobou nemá vliv na odpovědnost Zhotovitele za správnost, celistvost, úplnost a proveditelnost celého Díla.

- Jednotlivé části Díla musí mít náležitosti a údaje o konkrétní osobě, která jednotlivé části Díla vypracovala, a která je k těmto činnostem autorizovaná a má dostatečnou a prokazatelnou zkušenost. Těmito náležitostmi a údaji jsou vlastnoruční podpis, otisk razítka se státním znakem České republiky a jméno této osoby, včetně čísla, pod nímž je zapsána v seznamu autorizovaných osob a vyznačení jejího oboru, popř. specializace a její autorizace.

- Na požádání Objednatelů je Zhotovitel povinen poskytnout Objednatelům podklady potřebné pro organizaci zadávacího řízení pro dodavatele stavebních prací, a to v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy. Zhotovitel je rovněž povinen poskytovat Objednatelům nezbytnou konzultační činnost v případě výskytu dotazů k zadávacím podmínkám směřujícím do oblasti Zhotovitelem provedeného Díla.

VII. Součinnost a komunikace Smluvních stran, podklady určené k provedení Díla

- Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace nezbytné pro řádné a včasné plnění svých závazků.

- Smluvní strany jsou povinny informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění jejich závazků, pokud takové skutečnosti již nebyly či neměly být známy druhé Smluvní straně.

- Zhotovitel je povinen pravidelně, a to nejméně 1x za 14 dní, osobně informovat Objednatele o postupu při plnění závazku dle této Smlouvy.

- V případě potřeby Objednatelů poskytne Zhotovitel nezbytnou součinnost nad rámec odst. 3 tohoto článku v podobě dílčích osobních porad, konzultací, operativních vyjádření, stanovisek, vypořádání připomínek ke zhotovovanému Dílu apod.

- Objednatelé se zavazují, že za účelem splnění Díla řádně a včas nad rámec konzultačních porad poskytnou Zhotoviteli i další nezbytnou součinnost v podobě např. dílčích operativních vyjádření, stanovisek, připomínek ke zhotovovanému Dílu apod.

- Zhotovitel je oprávněn požadovat součinnost Objednatelů, pokud je tato součinnost nezbytná k odstranění překážek na straně Objednatelů, které objektivně brání řádnému provedení Díla. V takovém případě lze tuto součinnost požadovat kdykoliv v průběhu plnění této Smlouvy, přičemž však taková součinnost musí být specifikována dostatečně předem.

- Objednatelé budou Zhotoviteli zejména poskytovat potřebnou součinnost při plnění povinností dle čl. VI. této Smlouvy. Objednatelé se zavazují bezdůvodně neodmítnout poskytnutí součinnosti Zhotoviteli dle této Smlouvy.

- Zhotovitel je povinen upozornit Objednatelé bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu předaných podkladů ve smyslu ustanovení § 2594 občanského zákoníku.

- Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných či pověřených osob dle čl. XII této Smlouvy.

- Písemnost, která má být dle této Smlouvy doručena druhé Smluvní straně, musí být doručena buď osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky, a to vždy alespoň oprávněné osobě dle čl. XII této Smlouvy. V případě, že taková písemnost může mít přímý vliv na účinnost této Smlouvy, musí být doručena buď osobně, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence či datovou schránkou do sídla této Smluvní strany zásilkou doručovanou do vlastních rukou, a to vždy osobě oprávněné k zastupování druhé Smluvní strany dle zápisu v obchodním rejstříku, resp. na základě obecně závazných právních předpisů.

- Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních dnů vyvolaných Objednateli.

VIII. Poddodavatelé

- Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na provádění Díla dle této Smlouvy, tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.

- Jakákoliv změna poddodavatelského zajištění provedení Díla dle této Smlouvy musí být předem písemně odsouhlasena Objednateli.

- Objednatelé mohou kdykoli uložit Zhotoviteli, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Doručením této žádosti Objednatelům nebudou změněny termíny dokončení ani cena Díla.

- Objednatelé jsou oprávněni písemně požádat Zhotovitele, aby odvolal z provádění Díla jakoukoli osobu zaměstnanou a/nebo zajištěnou Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli, která dle Objednatelů zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá nebo je nedbalá v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel je povinen provést nezbytná opatření a nahradit takto odvolanou osobu v co nejkratším možném termínu osobou jinou, schválenou Objednateli.

- Plnění povinností Zhotovitele stanovených v článku VI. této Smlouvy je Zhotovitel povinen zabezpečit ve vztahu k poddodavatelům obdobně jako ke svým zaměstnancům nebo jiným svým pracovníkům podílejícím se na provedení Díla. Tím však není dotčena skutečnost, že za veškeré činnosti poddodavatelů, vykonávané v souvislosti s provedením Díla, odpovídá Zhotovitel tak, jako by tyto činnosti vykonával sám.

- Veškeré žádosti nebo požadavky poddodavatelů na poskytnutí součinnosti Objednatelů podle Článku VII. této Smlouvy budou Objednatelům předávány prostřednictvím Zhotovitele. Objednatelé nejsou povinni tuto součinnost poskytnout, bude-li o ni požádáni přímo poddodavatelem Zhotovitele.

IX. Náhrada škody a prodlení

- Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Za škodu se v tomto smyslu považuje i pokuta či jiná sankce uložená za správní delikt nebo za porušení rozpočtové kázně Objednatelům v případě, že příčinou uložení takové sankce bylo porušení povinností Zhotovitele dle této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany jsou povinny nahradit způsobenou škodu za porušení povinností stanovených platnými právními předpisy, a dále stanovených v této Smlouvě.

- Žádná ze Smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

- Každá ze Smluvních stran se zavazuje upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující povinnost k náhradě škody bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících povinnost k náhradě škody.

- Žádná ze Smluvních stran není v prodlení, pokud toto prodlení mělo jednoznačnou a bezprostřední příčinu v prodlení druhé Smluvní strany.

- Zhotovitel není povinen nahradit škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného pokynu Objednatelů v případě, že na nesprávnost takového pokynu Objednatelé upozornil v souladu s čl. VI odst. 4 této Smlouvy.

X. Jakost Díla, záruka, odpovědnost za vady a za škodu

- Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu Díla, za správnost a úplnost provedení všech prací na díle uvedených ve smlouvě včetně veškerých příloh, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů.

- Zhotovitel dále odpovídá za to, že celé Dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude bez jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, neodpovídá účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, Objednateli, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.

- Záruční lhůta na provedené Dílo počíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí Díla. Záruční doba trvá po celou dobu zhotovování stavby dle Díla a trvá maximálně po dobu 10 let ode dne protokolárního předání a převzetí Díla.

- Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu Díla, tj. odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět Díla zejména dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů Objednatelů, případně ostatních pověřených osob, dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět Díla či jeho části vztahují.

- Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude Objednateli oznámena bez zbytečného odkladu písemně Zhotoviteli a tento odstraní závadu na své vlastní náklady, neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se Objednatelé se Zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li Zhotovitel vady Díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, mohou Objednatelé požadovat přiměřenou slevu z ceny Díla nebo po předchozím vyrozumění Zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady Zhotovitele. Zhotovitel je povinen nahradit Objednatelům výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním vad zajišťovaných Objednateli. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu Objednatele.

- V případě opravy Díla se záruční doba Díla prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být Dílo v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v omezeném rozsahu.

- Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná Objednateli v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

- Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatelů vůči Zhotoviteli na zaplacení Smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami Díla.

- Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku Objednatelů jakož i třetích osob způsobené Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy.

- Případné nároky z nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku této Smlouvy Objednatelé uplatní zejména při předání a převzetí Díla. Tím však není dotčeno právo Objednatelů uplatnit tyto své nároky později, pokud Objednatelé prokáží, že je objektivně nemohl uplatnit již v rámci předání a převzetí Díla.

XI. Sankce

- V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín dokončení dílčích částí Díla stanovený v této smlouvě, a předání jednotlivých částí Díla určených k samostatnému předání a převzetí, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednatelům Smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny Díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení, pokud prodloužení termínu dokončení nebylo v průběhu prací písemně odsouhlaseno Objednateli.

- V případě, že Zhotovitel nedodrží závazný termín dokončení kompletního Díla a jeho předání stanovený v této smlouvě, se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednatelům Smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny Díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení, pokud prodloužení termínu dokončení nebylo v průběhu prací písemně odsouhlaseno Objednateli.

- V případě, že vlivem chyby projektové dokumentace nebo nesouladu mezi textovou částí, výkresovou částí a výkazem výměr dojde k vícepracím stavby, jsou Objednatelé oprávněni požadovat po Zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny provedených víceprací včetně DPH (sníženo o méněpráce), maximálně do výše 50 % z fakturované částky za vypracování projektové dokumentace. Sankce bude vyúčtována po ukončení stavby. Tato Smluvní pokuta se nevztahuje na práce, které Zhotovitel nemohl během přípravy projektové dokumentace předvídat a jejichž potřeba byla zjištěna až v průběhu realizace stavby.

- V případě, že Objednatelé neuhradí ve lhůtě splatnosti předloženou fakturu, se Objednatelé zavazují zaplatit Smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

- Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě, že Zhotovitel bude v prodlení s poskytnutím součinnosti, k níž je povinen podle této smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednatelům Smluvní pokutu ve výši 1 500 Kč (slovy: tisíc pět set korun českých), a to za každý den prodlení.

- Pokud Zhotovitel nesplní své povinnosti vymezené v této Smlouvě, zejména ve článcích III., VI., VII. a X. Smlouvy, zaplatí Objednatelům smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč bez DPH za každé porušení těchto smluvních povinností, přičemž pokutu lze ukládat opakovaně. Pokud se Zhotovitel dopustí porušení vymezených smluvních povinností opakovaně, jsou Objednatelé oprávněni uložit Zhotoviteli také jednorázovou pokutu ve výši 3% z ceny Díla včetně DPH za každé porušení smluvní povinnosti, a to nad rámec uložení pokuty dle věty první tohoto odstavce.

- V případě nesplnění jednotlivého oprávněného konkrétního úkolu s určeným termínem z kontrolního dne v rámci výkonu autorského dozoru je Zhotovitel povinen uhradit Objednatelům Smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý jednotlivý případ. V případě neúčasti zástupce Zhotovitele na jednání svolaném mimo pravidelné kontrolní dny vyplývajícím z úkolů kontrolního dne je Zhotovitel povinen uhradit Objednatelům Smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý případ porušení povinnosti za každý jednotlivý případ.

- Smluvní pokuta je splatná do 21 dní ode dne, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o Smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

- Zaplacením Smluvní pokuty Zhotovitelem není dotčen nárok Objednatelů na náhradu případných škod vzniklých prodlením či jiným porušením povinnosti ze strany Zhotovitele. Objednatelé jsou oprávněni požadovat náhradu případné škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje Smluvní pokuta, v plné výši nad rámec zaplacené Smluvní pokuty.

- Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení Smluvní pokuty Zhotovitelem Objednatelům nezbavuje Zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu smlouvou.

- Ujednání o Smluvní pokutě nezbavují Zhotovitele povinnosti k náhradě škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se Smluvní pokuta vztahuje. Maximální souhrnná výše všech Smluvních pokut zaplacených Zhotovitelem z jakéhokoliv důvodu činí 20 % z ceny Díla (včetně DPH).

XII. Oprávněné osoby

- Každá Smluvní strana jmenuje oprávněné osoby, které jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy, popř. stanoví pověřené pracovníky, kteří budou oprávněni v rámci této Smlouvy jednat za danou Smluvní stranu. Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním dle této Smlouvy. Oprávněná osoba si může stanovit svého zástupce. Vystupuje-li zástupce za oprávněnou osobu, má stejné pravomoci jako oprávněná osoba.

- Obě Smluvní strany jsou oprávněny změnit jimi jmenované oprávněné osoby nebo jejich zástupce, jsou však povinny na takovou změnu druhou Smluvní stranu písemně upozornit (doporučeným dopisem nebo elektronicky). Tato změna je účinná, až když se o ní druhá Smluvní strana dozví.

- Ustanovením tohoto článku Smlouvy není dotčeno postavení osob oprávněných zastupovat Smluvní strany. Oprávněné osoby jsou uvedeny v záhlaví této Smlouvy a dále jsou v tomto ustanovení stanoveni pověření pracovníci :

  - za město Ústí nad Labem: Mgr. Jan Vácha, cyklokoordinátor, email: jan.vacha@mag-ul.cz, telefonní číslo: 475 271 488

  - za město Trmice: Tomáš Kupec, místostarosta, email: tomas.kupec@mutrmice.cz, telefonní číslo: +420 604 756 653.

  - Za Zhotovitele: ……………………., email:……………………., telefonní číslo: …………………………….+420 xxx

XIII. Vlastnické právo a užití Díla

- Vlastnické právo k předmětu Díla a nebezpečí škody na něm přechází na Objednatelé dnem převzetí předmětu Díla nebo jeho části, autorská práva Zhotovitele dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nejsou tímto aktem dotčena.

- Vzhledem k té skutečnosti, že výsledkem činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy je Dílo, které naplňuje znaky autorského Díla dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „autorské Dílo“), Smluvní strany se dohodly na následujícím:

- Zhotovitel prohlašuje, že bude nejpozději ke dni zahájení jakéhokoli užívání autorského Díla Objednateli oprávněni vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva autorů k autorskému dílu a že má nebo bude mít nejpozději k uvedenému dni souhlas autorů k uzavření následujících licenčních ujednání; toto prohlášení zahrnuje i taková práva autorů, která by vytvořením autorského Díla teprve vznikla. Pokud prohlášení dle předchozí věty nebude moci být dodrženo z důvodu, že část autorského Díla byla provedena poddodavatelem Zhotovitele, je Zhotovitel povinen zajistit si od poddodavatele dostatečná práva k poskytnutí licence a souvisejících oprávnění Objednatelů v souladu s ustanoveními této Smlouvy, a to nejpozději ke dni převzetí příslušné poddodávky; Zhotovitel poskytuje Objednatelům (nabyvateli licence) nevypověditelné oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití autorského Díla a bez jakéhokoliv omezení, známým ke dni uzavření Smlouvy, zejména ke způsobům užití uvedeným v ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a bez jakéhokoliv omezení, a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.

- Smluvní strany se výslovně dohodly, že cena za poskytnutí této licence Zhotovitele, respektive práv dle tohoto článku, je již zahrnuta ve Smluvní celkové ceně za Dílo podle čl. V. této Smlouvy.

- Zhotovitel poskytuje tuto licenci Objednatelům (nabyvateli licence) jakožto výhradní podle ustanovení § 2360 odst. 1 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn k výkonu práva, ke kterému udělil výhradní licenci Objednatelům, s výjimkou oprávnění udělit licenci či sublicenci třetímu subjektu.

- Objednatelé (nabyvateli licence) nejsou povinni licenci využít.

- Objednatelé (nabyvateli licence) jsou oprávněni bez dalšího kdykoli upravit či jinak měnit autorské Dílo, jeho název nebo označení autorů, stejně jako spojit autorské Dílo nebo jeho část s jiným dílem nebo zařadit autorské Dílo či jeho část do Díla souborného nebo na jeho základě či při jeho využití vytvořit Dílo nové, a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob; Současně s tím jsou Objednatelé oprávněni autorské Dílo, resp. jeho dílčí část zveřejnit, a to bez jakýchkoliv omezení.

- Licence a související oprávnění jsou Objednatelům poskytována s účinností ode dne dokončení Díla, resp. dokončení dílčích částí Díla. Licence a ostatní oprávnění dle tohoto článku jsou poskytovány na dobu neurčitou. Do doby poskytnutí licence jsou Objednatelé oprávněni autorské Dílo užívat pro účely akceptace a ověření výsledku plnění.

- Součástí oprávnění poskytnutých Objednatelům společně s licencí je i právo provádět bez dalšího jakékoliv modifikace, úpravy, změny autorského Díla tvořícího součást plnění a dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat do dalších autorských děl, zařazovat do databází či na jeho základě či s jeho použitím vytvořit nové autorské Dílo či jiný předmět duševního vlastnictví apod., a to přímo nebo prostřednictvím třetích osob. Objednatelé jsou bez dalšího oprávněni udělit třetí osobě podlicenci k výkonu práv duševního vlastnictví k autorskému dílu nebo svoje oprávnění k výkonu práv duševního vlastnictví k autorskému dílu třetí osobě postoupit.

- Smluvní strany se dohodly, že ve vztahu k jejich licenčním ujednáním dle tohoto článku je vyloučeno použití ustanovení § 2364, § 2370, § 2378 a § 2382 občanského zákoníku.

- Práva získaná v rámci plnění této Smlouvy přechází i na případného právního nástupce Objednatelů. Případná změna v osobě Zhotovitele (např. právní nástupnictví) nebude mít vliv na oprávnění udělená v rámci této Smlouvy Zhotovitelem Objednatelům.

- Zhotovitel poskytne Objednatelům současně s licenčním oprávněním veškeré podklady a informace potřebné k výkonu licence.

- Zhotovitel odpovídá Objednatelům za to, že při plnění předmětu této Smlouvy žádným způsobem neporušil ani nenarušil práva třetích osob, a to zejména práva autorská, a Zhotovitel odpovídá Objednatelům za právní vady a zavazuje se Objednatelům odškodnit v plném rozsahu, uplatní-li třetí osoba úspěšně a oprávněně proti Objednatelům autorskoprávní nebo jiný právní nárok, který vyplývá z právní vady poskytnutého Díla.

- Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednateli Zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví Objednatelů, resp. Objednatelé zůstávají osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednatelům povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatelů, a to nejpozději ke dni řádného předání Díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této Smlouvy.

- Objednatelé jsou oprávněni upravit projektovou dokumentaci, popř. stavbu zhotovenou na základě této projektové dokumentace, v souladu se svými potřebami. Úpravy je oprávněn provést sám, popř. zadat jejich provedení třetí osobě až poté, kdy na základě písemné výzvy Zhotovitel Objednatelům v přiměřené době potřebné úpravy projektové dokumentace nedodá. V takovém případě jsou úpravy projektové dokumentace Objednatelé oprávněni provádět bez souhlasu, popř. i proti vůli Zhotovitele. Při zásahu do projektové dokumentace třetími osobami na pokyn a přání Objednatelů se Zhotovitel zprošťuje odpovědnosti za případné škody způsobené vadami vzniknuvšími zásahy do projektu při použití otevřených elektronických formátů projektové dokumentace.

- Zhotovitel není oprávněn Projektovou dokumentaci dle této Smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak než ve prospěch Objednatelů v souladu s touto Smlouvou.

XIV. Platnost a účinnost smlouvy, zánik smlouvy

- Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem jejího podpisu osobami oprávněnými zastupovat Smluvní strany a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.

- Tato smlouva zaniká řádným splněním sjednaných závazků dle této smlouvy nebo za podmínek stanovených v následujících odstavcích tohoto článku.

- Tuto Smlouvu lze zrušit:

    - dohodou Smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek;

    - odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v zákoně nebo v této Smlouvě.

- Objednatelé jsou oprávněni odstoupit od Smlouvy v případě, že:

    - Zhotovitel nezahájí provádění Díla v termínu, v němž mělo dojít k započetí provádění Díla;

    - Zhotovitel je v prodlení s prováděním Díla v úplném rozsahu dle Smlouvy po dobu delší než 5 dnů a nezjedná nápravu ani do 2 dnů od doručení písemného oznámení Objednatelů o takovém prodlení;

    - Zhotovitel plní závazek založený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky nebo v přímém rozporu s pokyny Objednatelů či platnými předpisy, normami a rozhodnutími příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku založeného touto Smlouvou dodržovat.

- Objednatelé jsou oprávněni okamžitě odstoupit od Smlouvy bez předchozího oznámení Zhotoviteli nebo výzvy k sjednání nápravy v přiměřené lhůtě:

    - bude-li soudem na majetek Zhotovitele prohlášen úpadek;

    - vstoupí-li Zhotovitel do likvidace;

    - pozbude-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou;

    - poruší-li Zhotovitel povinnosti stanovené v čl. VI odst. 3 této Smlouvy, přičemž toto porušení bude trvat déle, než 10 dnů.

- Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Objednatelé jsou v prodlení s placením peněžitých částek Zhotoviteli dle této Smlouvy a toto prodlení trvá po dobu delší než 15 dnů a nezjedná nápravu ani do 15 dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení.

- Veškerá porušení povinností Zhotovitele, která mohou mít za následek odstoupení od této Smlouvy ze strany Objednatelů, se bez dalšího považují za závažné pochybení při plnění Smluvního vztahu.

- Předčasné ukončení Smlouvy nemá vliv na ta práva a povinnosti Smluvních stran, u nichž z jejich povahy či kontextu této Smlouvy vyplývá, že mají zůstat v účinnosti i po dni ukončení účinnosti Smlouvy nebo mají vzniknout ke dni ukončení účinnosti Smlouvy.

XV. Závěrečná ustanovení

- Město Ústí nad Labem tímto potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Ústí nad Labem usnesením č. ……..……… ze dne ………..… (doplní Město UL).

- Město Trmice tímto potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Trmice usnesením č. ……..……… ze dne ………..… (doplní město Trmice).

- Právní vztahy vzniklé z této Smlouvy a touto Smlouvou blíže neupravené se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.

- Výrazům, které nejsou v této Smlouvě výslovně definovány, je třeba připisovat stejný význam, jako je jim připisován jejími přílohami.

- V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními této Smlouvy se uplatní pro jejich výklad obecná interpretační pravidla.

- Pokud tato Smlouva neupravuje příslušná práva a povinnosti Smluvních stran, pak jsou Smluvní strany povinny respektovat znění občanského zákoníku.

- Pokud tato Smlouva používá v jednotlivých ustanovení pouze pojem Objednatel, míní se tím oba Objednatelé, jak město Ústí nad Labem tak i město Trmice, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak.

- Dojde-li za dobu účinnosti této Smlouvy ke zrušení právního předpisu a jeho nahrazení novým právním předpisem věcně se dotýkajícím předmětu plnění dle této Smlouvy a bude-li mít tato změna podstatný dopad na podmínky plnění této Smlouvy, zavazují se Smluvní strany zahájit jednání o uzavření dodatku, jehož předmětem bude úprava vzájemných Smluvních vztahů tak, aby byl v maximální možné míře zachován předmět, účel a obsah této Smlouvy a aby bylo vyhověno podmínkám stanoveným navazující normou dle tohoto odstavce. V rámci tohoto jednání nebude Zhotovitel vznášet požadavky na navýšení Ceny za provedení Díla s výjimkou případů, kdy takové navýšení bude objektivně a prokazatelně nezbytné k zachování předmětu, účelu a obsahu této Smlouvy. I v takovém případě však Zhotoviteli nevzniká bez dalšího nárok na sjednání navýšení jakékoli položky ceny za provedení Díla.

- Veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se nepodaří vyřešit přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy.

- Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Objednatelé, jako orgány územní samosprávy, jsou povinni poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že:

- Objednatelé jsou oprávněni, pokud postupují dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech),

- veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto závazkového právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bude splněna ze strany města Ústí nad Labem.

- Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných Smluvními stranami. Dodatky nabývají platnosti v den, kdy byly podepsány oběma Smluvními stranami a účinnosti v den, kdy byly zveřejněny v registru smluv.

- Tato Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu této Smlouvy a je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě obdrží Objednatelé a jedno Zhotovitel.

- Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Seznam poddodavatelů (pokud jsou)

- Cenová nabídka Zhotovitele (Krycí list nabídky)

- Cyklostezka Milada – Mapový výkres

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 			V………………………..  dne ……………………

Za Objednatele:					Za Zhotovitele:

……………………………………….			…………………………………………….

PhDr. Ing. Petr Nedvědický	jméno a příjmení

primátor                                                       osoby oprávněné jednat

Statutárního města Ústí nad Labem                                    za Zhotovitele

………………………………………….

Mgr. Jana Oubrechtová

Starostka města Trmice

|  | Jméno a příjmení | funkce | odbor | datum | podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zpracovatel |  |  |  |  |  |
| Vedoucí odboru |  |  |  |  |  |
| Správce rozpočtu |  |  |  |  |  |
| Právně posoudil |  |  |  |  |  |
| Projednáno |  |  |  |  |  |
| Č. usnesení RM/ZM |  |  | dne |  |  |
| Č. smlouvy v RS |  |  | dne |  |  |
| Odkaz na profil zadavatele | https://zakazky.usti-nad-labem.cz/contract_display_1878.html |  |  |  |  |

Příloha – seznam poddodavatelů

1)

Název: 		(doplní Zhotovitel)

Sídlo:		(doplní Zhotovitel)

Právní forma:		(doplní Zhotovitel)

Identifikační číslo:		(doplní Zhotovitel)

Rozsah plnění Smlouvy:	(doplní Zhotovitel)

2)

Název: 		(doplní Zhotovitel)

Sídlo:		(doplní Zhotovitel)

Právní forma:		(doplní Zhotovitel)

Identifikační číslo:		(doplní Zhotovitel)

Rozsah plnění Smlouvy:	(doplní Zhotovitel)